K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.00.00.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 차량번호 인식 시스템 설계(26.02. ~ 26.00, 팀장 OOO)

▶ 이슈사항

▶ 일정관리

▶ 개발관리

- 혼잡도 계측 알고리즘 (상명대학교)

∙ 알고리즘 개발(~10/16)

| 구분 | 프로그램 (완료/전체) | 진척률 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 군중 혼잡도 계측 | 5/7 | 71% | ~9/25 |
| 바닥면적 계측 | 14/16 | 88% | ~10/16 |
| 바닥면적 중첩 | 1/1 | 100% | ~6/27 |
| 합계 | 20/23 | 87% |  |

- 혼잡도 계측 장치

∙ 파일럿을 위한 알고리즘 테스트(~6/13)

∙ 파일럿 테스트용 SW 개발(~6/30)

∙ SW 개발(~9/30)

| 구분 | 프로그램 (완료/전체) | 진척률 | 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본정보 관리 | 15/15 | 100% | ~8/14 |
| 혼잡도 계측 | 5/5 | 100% | ~7/25 |
| 바닥 면적 계측 | 0/3 | 0% | ~8/29 |
| 영상 관리 | 5/5 | 100% | ~8/8 |
| 합계 | 25/28 | 89% |  |

▶ 기타사항