K-디지털 트레이닝 주간 업무 보고

2026.03.12.

○ [스마트 모빌리티 DX 프로젝트] 스마트 교차로 무인 단속 및 기기예지보전 관제시스템 설계 및 구현 (26.03. ~ 26.05, 팀장 배영환)

▶ 이슈사항

프로젝트 주제(AmericanoIce)가 에스트레픽에서 원하는 주제와 맞지 않아 기획 반려.

- 위험도 : [High] WBS 기준 1주차 기획 일정 전면 재수정 필요

- 조치사항 : 1. 긴급 애자일 스프린트 회의 소집.

2. 문서작성한 기획아이디어회의 및 프로젝트 수행서 재사용 검토

3. WBSv2.0 작성완료

- 결과 및 상태 : 개발 로스(Loss) 시간 0일, 기획서 전면 개정 후 승인 요청완료(상태 : Closed)

▶ 일정관리

▶ 개발관리

▶ 기타사항